# محضر الاجتماع الأول للجنة تنفيذ نظام Leon

| الموقع: | مبنى مديرية العمليات الجوية |
| --- | --- |
| التاريخ: | 07/09/2025 |
| الوقت: | 11:00 صباحا |
| الحضور: | الطيار هاني الطويل، الطيار القائد ماهر هردوف، السيد محمد هاشم، السيد أنس الشيخ، المهندس محمد الحسن، المهندسة نسرين خضر، المهندس علاء سليمان. |

# عناصر جدول الأعمال

التعرف على أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم ضمن مناصبهم الحالية.

عرض فكرة نظام leon وكيفية الاستفادة منه.

عرض النظام بمراحل عمله العامة وما هي الحاجة من كل قسم.

توزيع بعض المهام للمرحلة المقبلة.

جمع الإيميلات الخاصة بأعضاء اللجنة ليتم تجهيز مستخدمين ومشاركة رابط sandbox ورابط ال documentation حتى يقوم أعضاء اللجنة بأخذ فكرة عن النظام بشكل شخصي.

الاتفاق على تاريخ انطلاق النظام.

| # عناصر الإجراءات | # المالك | # الموعد النهائي | # الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| تجهيز معلومات الطيارين | الطيار القائد ماهر هردوف | 09/09/2025 | قيد التجهيز |
| تجهيز معلومات الضيافة | السيد محمد هاشم | 09/09/2025 | قيد التجهيز |
| تجهيز البرنامج التجاري لتشغيل الرحلات | المهندس محمد الحسن | 09/09/2025 | قيد البدء |
| تجهيز الحالة الفنية للطائرات ليتم جدولتها وفوترتها على النظام حسب الوقت المتاح | قسم الشؤون الفنية | 09/09/2025 | قيد البدء |
| اختيار الأشخاص الذين سيتم تدريبهم على النظام من كل قسم | جميع أعضاء اللجنة | 09/09/20025 | قيد البدء |